- PROPÓSITO Y ALCANCE

- Propósito

- Asegurar que un proyecto que está en ejecución esté cumpliendo en tiempos y entregables a través de la revisión del mismo.

- Alcance

Este procedimiento se aplica a cualquier proyecto en el que el responsable es el CGE.

- DEFINICIONES Y TERMINOLOGIAS

Proyecto	Es la asignación y administración de recursos a lo largo de un tiempo limitado y la coordinación de sucesos interrelacionados (tareas), para alcanzar un objetivo general.

Usuario	Receptor de algún producto o servicio.

HITO	Tareas que por su importancia, marcan el progreso del proyecto (no necesariamente implican entregables).

Entregable 	Es la evidencia (formato, documento, fotografía, diagrama, etc.) que demuestra que se ha terminado con una tarea o con un proyecto (de preferencia firmado por el usuario) que se entrega al CPY.

- RESPONSABLES

CPY		Coordinador de Proyectos

CJDC	Cualquier Jefe de Departamento o Coordinador

- INSTRUCCIÓN

4.1 CPY	De la frecuencia de revisión

4.1.1. Cita a CJDC, según la agenda de revisiones que la CPY elabore y notifique por correo electrónico a las áreas correspondientes

4.2 CPY	De la Revisión

CJDC      4.2.1 Revisa cada una de las tareas en el sistema, supervisando, datos del proyecto, tareas, ponderación de tareas, tiempos, entregables, etc. Y generando acciones correctivas, preventivas o de mejora FOR 8.5 CNO 01, según aplique.

4.2.2 Imprime del sistema “ADMOPROYE” el FOR 7.1 CPY 04, donde el llenado de la columna de revisión solo se hará cuando el estado de la tarea así lo amerite, dado que los datos de este formato se capturan en electrónico.

Del producto no conforme 
Se considera producto no conforme cuando de un proyecto no se entreguen las evidencias correspondientes de las tareas en las revisiones o al término del mismo el PLS no este firmado por el usuario y ejecutara lo siguiente: 

a) Genera la acción correctiva a CJDC responsable 
b) Genera ficha de servicio detenido 
c) Modifica en el ADMOPROYE el estado del proyecto a “DETENIDO” 
d) Seguimiento a la acción correctiva

4.3 CPY      	Del Acuerdo

CJDC     	 4.3. Firman de común acuerdo el FOR 7.1 CPY 04, que debe reflejar la situación real del proyecto, este   formato una vez firmado pasa a formar parte del expediente del proyecto.

- REFERENCIAS

  - Procedimientos relacionados

Procedimiento para la Administración de Proyectos				PRO 7.1 CPY 01

  - Documentos de Referencia

Manual de Políticas de Calidad  				                              MPC  4.2  CGTI

- FORMATOS

Propuesta de Proyecto			FOR 7.1 CPY 03				1 año

Revisión de Proyecto 			FOR 7.1 CPY 04				1 año

Reporte de acciones			FOR 8.5 CNO 01				1 año

7.0  HISTORIAL DE REVISIONES

No Revisión		 Descripción de la Revisión	  	     Fecha de Revisión

1                                   	Instrucción de trabajo para el respaldo        	           11/12/2003

de Servicios Electrónicos

2			Adecuación de Instrucción de Trabajo para 	            09/01/2004

revisión de proyectos

3			Se eliminó el responsable LÍDER		            11/06/2004

4			Modificación en definiciones			            15/09/2004

5			Cambio a electrónico y actualización de firmas	            14/11/2004

6			Modificación en los puntos 4.1 y  4.2.		            13/09/2006

7			Eliminación de las referencias a las normas ISO.	            16/05/2007

8			En el punto 4.2.2 se agrega que el llenado 	            21/09/2009							columnas de “revisión”  y la parte de Comentarios

Generales  quedaran a criterio de CPY en el

FOR 7.1 CPY 04.